KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowy drogi gminnej Nr 130606W w m. Sośninka , gm. Łaskarzew 
w km 0+000 ÷ 1+573,5

| L.p. | Kod SST | Nr poz. cen. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |
| 1.1 | D.01.01.01 | KSNR 00-010104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | 1,573 |  |  |
| 1.2 | D.01.02.04 | KSNR 00-06-0802-04-00 | Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno – bitumicznych, sposób rozbiórki – mechaniczny | m² | 55 |  |  |
| 1.3 | D.01.02.04 | KSNR 00-06-0801-04-00 | Rozebranie podbudowy grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego, sposób rozbiórki - mechaniczny | m² | 58 |  |  |
| 1.4 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0816-03-00 | Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o średnicy 60 cm | m | 40,5 |  |  |
|  | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |
| ODWODNIENIE |
| 2.1 | D.08.05.02 | KNR 02-31-0401-04-00 | Rowki pod ściek z klinkieru i ławy betonowe 30 x 30 cm, kategoria gruntu III-IV. | m | 978 |  |  |
| 2.2 | D.08.05.02 | KNR 02-31-0402-03-00 | Ławy betonowe pod ściek z klinkieru | m³ | 41,08 |  |  |
| 2.3 | D.08.05.02 | KNR 02-31-0607-04-00 | Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru układane na płask, płaskie na podsypce cementowo - piaskowej | m | 978 |  |  |
| 2.4 | D.08.05.02 | KNR 02-31-0607-08-00 | Ścieki uliczne z klinkieru drogowego, dodatek za każdy następny 1 rząd klinkieru układany na rąb na podsypce cementowo – piaskowej. | m | 978 |  |  |
| 2.5 | D.03.01.01 | KNR 02-33-0601-04-01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, część przelotowa przepustu z rur o średnicy 60 cm z zastosowaniem kruszywa. | m | 47 |  |  |
| 2.6 | D.04.02.01 | KSNR 00-06-0104-04-00 | Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | 90 |  |  |
| 2.7 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-03-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m² | 58 |  |  |
| 2.8 | D.06.04.01 | KNR 02-31-1403-06-00 | Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, grubość namułu 30 cm | m | 471,5 |  |  |
| 2.9 | D.06.04.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60 m³ z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze 5 – 10 t ( transport gruntu z renowacji rowu ) | m³ | 282,9 |  |  |
|  | Razem odwodnienie |  |
| PODBUDOWA |
| 3.1 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0102-01-00 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, głębokość koryta 10 cm, kategoria gruntu II-IV. | m² | 261 |  |  |
| 3.2 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0102-02-00 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu II-IV ( wsp. 6,0 ). | m² | 261 |  |  |
| 3.3 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-03-00 | Warstwa odsączajaca na poszerzeniach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 261 |  |  |
| 3.4 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-04-00 | Warstwa odsączajaca na poszerzeniach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm ( wsp. 10,0 ). | m² | 261 |  |  |
| 3.5 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | 261 |  |  |
| 3.6 | D.04.08.05 | KSNR 00-06-0107-02-00 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, zagęszczanym mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm | m³ | 252,41 |  |  |
|  | Razem podbudowa |  |
| NAWIERZCHNIA |
| 4.1 | D.04.03.01 | KNR 02-31-1004-04-00 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej – bitum. | m² | 8894,85 |  |  |
| 4.2 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową | m² | 8894,85 |  |  |
| 4.3 | D.05.03.05 b | KSNR 00-06-0108-02-00 | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym mechanicznie. | Mg | 670,37 |  |  |
| 4.4 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-02-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | 207 |  |  |
| 4.5 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-02-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. ( wsp. 1,25 ) | m² | 8737,5 |  |  |
|  | Razem nawierzchnia |  |
| ZJAZDY GOSPODARCZE |
| 5.1 | D.06.02.01 | KNR 02-31-0605-06-00 | Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm | m | 67 |  |  |
| 5.2 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-01-00 | Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy gospodarcze, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | 536 |  |  |
| 5.3 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-02-00 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów gospodarczych, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I-IV ( wsp. 3,0 ) z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | 536 |  |  |
| 5.4 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo – piaskowa. | m | 864 |  |  |
| 5.5 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Warstwa odsączajaca w korycie pod zjazdy gospodarcze, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m² | 536 |  |  |
| 5.6 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-06-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m² | 536 |  |  |
| 5.6 | D.08.04.01 | KNR 02-31-0511-03-01 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej | m² | 536 |  |  |
|  | Razem zjazdy gospodarcze |  |
| POBOCZE UTWARDZONE Z KOSTKI |
| 6.1 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-01-00 | Mechaniczne wykonanie koryta a całej szerokości pobocza utwardzonego, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | 1879,5 |  |  |
| 6.2 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-02-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości pobocza utwardzonego, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I-IV ( wsp. 3,0 ) z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | 1879,5 |  |  |
| 6.3 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Warstwa odsączajaca w korycie pod pobocze utwrdzone, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 1879,5 |  |  |
| 6.4 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15 x 30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo – piaskowa. | m | 1256 |  |  |
| 6.5 | D.08.03.01 | KNR 02-31-0407-05-00 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej. | m | 1253 |  |  |
| 6.6 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-06-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m² | 1503,6 |  |  |
| 6.7 | D.08.04.01 | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej | m² | 1503,6 |  |  |
|  | Razem pobocze utwardzone z kostki |  |
| POBOCZE Z KRUSZYWA |
| 7.1 | D.06.03.02 | KNR 02-31-1402-05-00 | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie – ścinanie o grubości 5 cm z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km ( wsp. 0,5 ) | m² | 1569 |  |  |
| 7.2 | D.06.03.01 | KSNR 00-06- 0113-05-00 | Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości po zagęszczeniu 10 cm | m² | 1569 |  |  |
|  | Razem pobocza z kruszywa |  |

| OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE |
| --- |
| 8.1 | D.07.01.01 | KSNR 00-06-0705-06-00 | Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie. | m² | 11 |  |  |
| 8.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm. | szt | 22 |  |  |
| 8.3 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m² ( znaki średnie, folia II generacji ) | szt | 30 |  |  |
|  | Razem oznakowanie poziome i pionowe |  |
| URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 9.1 |  | Analiza własna | Próg zwalniający U-16c płytowy z kostki brukowej o L > 4,0 | szt | 1 |  |  |
|  | Razem urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |
|  | Razem: | X | X | X |  |
|  | Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |